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УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Свердловской области
от ____________________№ __________

«Об утверждении инвестиционной программы
акционерного общества
«Уральские электрические сети»
Березовского городского округа на 2016–2019годы»
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

 акционерного общества  «Уральские электрические сети»  Березовского городского округа на 2016 –2019 годы 

	Таблица 1

	


Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы
	№ п/п
	Наименование объекта
	Стадия реализации проекта
	Проектная мощность/ протяженность сетей
	Плановые показатели энергетической эффективности проекта
	Год начала реализации инвестиционного проекта
	Год окончания реализации инвестиционного проекта
	Полная стоимость реализации инвестиционного проекта
	Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта
	План финансирования текущего года
	Ввод мощностей
	Объем финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	План 2016 года
	План 2017 года
	План 2018 года
	План 2019 года
	
	
	Итого
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	
	
	Итого


	
	
	С/П
	МВт/

Гкал/ч/

км/МВА
	
	
	
	млн. рублей
	млн. рублей
	млн. рублей
	шт
	шт
	шт
	шт
	
	
	шт
	млн. рублей
	млн. рублей
	млн. рублей
	млн. рублей
	
	
	млн. рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	53,95
	
	
	681
	466
	1152
	841
	
	
	3413
	12,91
	13,47
	13,56
	14,01
	
	
	53,95

	1.
	Техническое перевооружение и реконструкция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Создание систем телемеханики и связи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	2.
	Новое строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	53,95
	
	
	681
	466
	1152
	841
	
	
	3413
	12,91
	13,47
	13,56
	14,01
	
	
	53,95

	
	Установка приборов учета электроэнергии в пос.1 карьер, пос.2 карьер, пос.44 квартал
	
	
	
	
	
	4,086
	
	
	227
	
	
	
	
	
	227
	4,09
	
	
	
	
	
	

	
	Установка приборов учета электроэнергии в пос.Кедровка
	
	
	
	
	
	8,820
	
	
	454
	
	
	
	
	
	454
	8,82
	
	
	
	
	
	

	
	Установка приборов учета электроэнергии  в г.Березовский
	
	
	
	
	
	7,906
	
	
	
	281
	
	
	
	
	281
	
	7,906
	
	
	
	
	

	
	Установка приборов учета электроэнергии  в пос.Ключевск
	
	
	
	
	
	0,227
	
	
	
	9
	
	
	
	
	9
	
	0,227
	
	
	
	
	

	
	Установка приборов учета электроэнергии  в пос.Лосиный
	
	
	
	
	
	1,372
	
	
	
	46
	
	
	
	
	46
	
	1,372
	
	
	
	
	

	
	Установка приборов учета электроэнергии  в пос.Монетный
	
	
	
	
	
	1,801
	
	
	
	60
	
	
	
	
	60
	
	1,801
	
	
	
	
	

	
	Установка приборов учета электроэнергии  в пос. НБП
	
	
	
	
	
	2,161
	
	
	
	70
	
	
	
	
	70
	
	2,161
	
	
	
	
	

	
	Установка приборов учета электроэнергии в пос.Лосиный
	
	
	
	
	
	16,50
	
	
	
	
	1152
	66
	
	
	1218
	
	
	13,56
	2,94
	
	
	

	
	Установка приборов учета электроэнергии в пос.Октябрьский
	
	
	
	
	
	4,87
	
	
	
	
	
	313
	
	
	313
	
	
	
	4,87
	
	
	

	
	Установка приборов учета электроэнергии в пос.Ключевск
	
	
	
	
	
	6,20
	
	
	
	
	
	462
	
	
	462
	
	
	
	6,20
	
	
	

	2.2.
	Прочее новое строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Список используемых сокращений:

А – ампер;
ВЛ – воздушная линия;
ВЛЗ –воздушная линия защищенная;
Гкал/ч – гигакалории/час;

кВ – киловольт;

км– километр;

МВА – мегаватт Ампер;

МВт – мегавольт; 

пос. – поселок;

П – проектирование;
С – строительство.

Таблица 2

Целевые показатели 
надежности и качества услуг по передаче электрической энергии

	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	2016 год
	2017 год
	2018 

год 
	2019 

год
	
	

	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)
	0,027929
	0,027510
	0,027098
	0,026691
	
	

	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
	0,991
	0,976
	0,962
	0,947
	
	

	Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями

(Птсо)
	0,898
	0,898
	0,898
	0,898
	
	


	Таблица 3


План ввода основных средств

	№ п/п
	Наименование проекта
	Ввод мощностей
	Вывод мощностей
	Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)
	Ввод основных средств сетевых организаций

	
	
	МВт, Гкал/час, км, МВ*А/шт
	МВт, Гкал/час, км, МВ*А/шт
	
	План 2016 года
	Итого
	План 2017 года
	План 2018 года
	План 2019 года
	
	
	Итого

	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	
	
	Итого
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	
	
	Итого
	
	I квартал
	II квартал 
	III квартал
	IV квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	км/кВА/шт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	1.
	Установка приборов учета электроэнергии в пос.1 карьер, пос.2 карьер, пос.44 квартал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	227
	
	
	227
	
	
	
	
	
	227

	2.
	Установка приборов учета электроэнергии в пос.Кедровка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	227
	227
	454
	
	
	
	
	
	454

	3.
	Установка приборов учета электроэнергии  в г.Березовский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	281
	
	
	
	
	281

	4.
	Установка приборов учета электроэнергии  в пос.Ключевск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	9

	5.
	Установка приборов учета электроэнергии  в пос.Лосиный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	46
	
	
	
	
	46

	6.
	Установка приборов учета электроэнергии  в пос.Монетный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	
	60

	7.
	Установка приборов учета электроэнергии  в пос. НБП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	
	
	
	
	70

	8.
	Установка приборов учета электроэнергии в пос.Лосиный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1152
	66
	
	
	1218

	9.
	Установка приборов учета электроэнергии в пос.Октябрьский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	313
	
	
	313

	10.
	Установка приборов учета электроэнергии в пос.Ключевск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	462
	
	
	462

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	227
	227
	227
	681
	739
	1152
	841
	
	
	3140


Продолжение таблицы 3
	№

п/п
	Ввод основных средств сетевых организаций

	
	План 2016 года
	План 2017 года
	План 2018 года
	План 2019 года
	
	
	Итого

	
	I квартал
	II квартал 
	III квартал
	IV квартал
	Итого
	
	
	
	
	
	

	млн. рублей

	1
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39

	1.
	4,086
	
	
	
	4,086
	
	
	
	
	
	4,086

	2.
	
	4,41
	4,41
	
	8,82
	
	
	
	
	
	8,820

	3.
	
	
	
	
	
	7,906
	
	
	
	
	7,906

	4.
	
	
	
	
	
	0,227
	
	
	
	
	0,227

	5.
	
	
	
	
	
	1,372
	
	
	
	
	1,372

	6.
	
	
	
	
	
	1,801
	
	
	
	
	1,801

	7.
	
	
	
	
	
	2,161
	
	
	
	
	2,161

	8.
	
	
	
	
	
	
	13,558
	2,946
	
	
	16,504

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	4,868
	
	
	4,868

	10.
	
	
	
	
	
	
	
	6,204
	
	
	6,204

	
	4,086
	4,41
	4,41
	0
	12,906
	13,468
	13,558
	14,018
	
	
	53,95


Список используемых сокращений:
ВЛЗ –воздушная линия защищенная;
Гкал/ч – гигакалории/час;                     

кВ – киловольт;                                

кВА – киловольт-ампер;                     

км – километр;                                

КТПН – комплектная трансформаторная 
подстанция наружной установки;
	Таблица 4


Объемы и источники финансирования инвестиционной программы
(в прогнозных ценах соответствующих лет)
(млн. рублей)
	№ п/п
	Источник финансирования
	2016 год
	2017 год
	2018

год
	2019

год
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Собственные средства
	12,906
	13,468
	13,558
	14,018
	53,95

	1.1.
	Прибыль, направляемая на инвестиции

в том числе:
	12,906
	13,468
	13,558
	14,018
	53,95

	1.1.1.
	инвестиционная составляющая в тарифе
	12,906
	13,468
	13,558
	14,018
	53,95

	1.1.2.
	прибыль со свободного сектора
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	от технологического присоединения генерации
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.
	от технологического присоединения потребителей
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	Прочая прибыль
	
	
	
	
	

	1.2.
	Амортизация
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Амортизация, учтенная в тарифе
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Прочая амортизация
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Недоиспользованная амортизация прошлых лет
	
	
	
	
	

	1.3.
	Возврат НДС
	
	
	
	
	

	1.4.
	Прочие собственные средства
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	в том числе средства дополнительной эмиссии
	
	
	
	
	

	1.5.
	Остаток собственных средств на начало года
	
	
	
	
	

	2.
	Привлеченные средства

в том числе:
	
	
	
	
	

	2.1.
	Кредиты
	
	
	
	
	

	2.2.
	Облигационные займы
	
	
	
	
	

	2.3.
	Займы организаций
	
	
	
	
	

	2.4.
	Бюджетное финансирование
	
	
	
	
	

	2.5.
	Средства внешних инвесторов
	
	
	
	
	

	2.6.
	Использование лизинга
	
	
	
	
	

	2.7.
	Прочие привлеченные средства


	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	ВСЕГО источников финансирования
	1
	1
	1
	1
	

	
	для ОГК/ТГК

в том числе:
	
	
	
	
	

	
	ДПМ
	
	
	
	
	

	
	вне ДПМ
	
	
	
	
	


Список используемых сокращений:
ДПМ – договор предоставления мощности;
НДС – налог на добавленную стоимость;

ОГК – оптовая генерирующая компания;

ТГК – территориальная генерирующая компания.

МВт – мегавольт;


МВ*А – мегаватт Ампер;


НДС – налог на добавленную стоимость;


Тр-р – трансформатор;


ТП – трансформаторная подстанция;


пос. - поселок;


шт - штуки








